WorkMotion

Product Requirements Document

시니어 AI 운동 코칭 서비스 — v0.1

2026.06  |  정연호 (대표)

1. 제품 개요

1.1 제품 비전

워크모션은 스마트폰 카메라 하나로 운동 자세를 실시간으로 안내하고 교정하는 AI 운동 코칭 서비스다. '올바른 자세 가이드라인을 화면 위에 겹쳐 보여주고, 사용자가 스스로 자신의 몸을 맞추게 하는' 시각적 매칭 방식(크로마키 필터 가이드)을 핵심으로 한다. 궁극적으로는 근감소증 위험도 판별과 인지·신체 통합 듀얼태스크 재활까지 확장한다.

1.2 핵심 문제

- 기존 홈트레이닝 앱은 20~30대 중심 설계로 시니어 부상 위험이 높다.

- 노인복지관·데이케어센터는 전문 인력 1명이 하루 10명 내외만 코칭 가능한 구조적 한계가 있다.

- 복잡한 AI 연산 없이도 시각적 자세 가이드만으로 기본적인 자세 교정 효과를 낼 수 있다는 가설을 검증하지 않았다.

1.3 솔루션 요약

Phase 1 (MVP): 카메라 화면 위에 운동 동작별 '투명 실루엣 가이드라인'을 오버레이하여, 사용자가 자신의 몸을 가이드라인에 맞추는 시각적 매칭 방식으로 자세를 교정한다. AI 연산이 없어 개발 비용이 낮고 기술 장벽이 없으며, 시니어의 사용 의지와 만족도를 빠르게 검증할 수 있다.

Phase 2: 검증 데이터를 기반으로 포즈 추정 AI(MMPose 등)를 도입해 자동 자세 분석 및 근감소증 위험도 스코어링을 추가한다.

1.4 목표 사용자

| 구분 | 대상 | 주요 니즈 | 진입 채널 |
| --- | --- | --- | --- |
| B2B Primary | 데이케어센터·노인복지관 | 운영 인력 효율화, 이용자 만족도 제고 | 기관 PoC → 유상 계약 |
| B2B Secondary | 재활병원·시니어타운 | 비용 절감, 시니어 데이터 대시보드 | B2B 패키지 영업 |
| B2C | 자가관리형 시니어, 자녀 보호자 | 혼자서도 안전하게 운동, 효도 선물 | 앱스토어, 카카오·인스타 광고 |

2. 개발 범위 (Scope)

2.1 Phase 1 — MVP (2026.06 ~ 2026.08)

IN SCOPE

- 스마트폰 카메라 실시간 미러 화면 표시

- 운동 동작별 투명 실루엣 가이드라인 오버레이 (PNG 이미지 레이어)

- 운동 선택 화면: 스쿼트, 비복근 스트레칭, 밀기 운동, 균형 잡기 4종

- 운동 세트 타이머 및 반복 횟수 카운터 (수동 입력 방식)

- 운동 완료 후 간단한 피드백 화면 (수행 여부, 소감 입력)

- 관리자 대시보드: 시설 이용자별 운동 기록 조회

- 웹 기반 서비스 (Next.js + Tailwind CSS), 태블릿·TV 브라우저 최적화

OUT OF SCOPE (Phase 2 이후)

- AI 자동 자세 분석 및 관절 각도 계산

- 근감소증 위험도 스코어링 알고리즘

- 듀얼태스크 (인지+신체 동시 훈련) 프로그램

- 네이티브 앱 (iOS/Android) 출시

- 웨어러블 디바이스 연동

2.2 Phase 2 — AI 고도화 (2026.08 ~ 2026.12)

- 포즈 추정 모델(MMPose 기반) 통합: 6대 핵심 관절 자동 인식

- 시니어 특화 데이터셋 수집 및 라벨링 파이프라인 구축

- 근감소증 위험도 스코어링 알고리즘 v1

- 자동 자세 교정 피드백 (음성·텍스트 안내)

- 앱스토어 정식 출시 (PWA 또는 네이티브)

3. 기능 요구사항

3.1 시각적 가이드라인 오버레이 (핵심 기능)

MVP의 핵심 차별점. AI 없이 디자인된 실루엣 이미지를 카메라 화면 위에 겹쳐 보여주는 방식이다.

| ID | 기능명 | 설명 | 수용 조건 |
| --- | --- | --- | --- |
| F-01 | 실루엣 오버레이 | 운동 단계별 PNG 실루엣을 카메라 화면 위에 투명도 조절하여 표시 | 투명도 0~100% 조절 가능, 실루엣이 화면 중앙에 정렬됨 |
| F-02 | 동작 페이즈 전환 | 운동 시작·진행·완료 각 페이즈에 맞는 실루엣 자동 전환 | 타이머 또는 버튼 입력으로 페이즈 전환 가능 |
| F-03 | 거리·각도 안내 | 화면 가장자리에 카메라 거리(1.5~2m), 신체 정렬 텍스트 가이드 표시 | 한국어 텍스트, 글자 크기 최소 18pt, 명확한 배경 대비 |
| F-04 | 투명도 조절 | 사용자가 실루엣 투명도를 슬라이더로 직접 조절 | 기본값 50%, 실시간 반영 |

3.2 운동 세션 관리

| ID | 기능명 | 설명 | 수용 조건 |
| --- | --- | --- | --- |
| F-05 | 운동 선택 | 4종 운동(스쿼트, 비복근, 밀기, 균형잡기) 중 선택 | 아이콘+텍스트 병기, 터치 영역 최소 48×48px |
| F-06 | 세트 타이머 | 운동 시간 카운트다운 (기본 20초, 조절 가능) | 큰 숫자 표시, 완료 시 음성+시각 알림 |
| F-07 | 세트 횟수 기록 | 세트 완료 버튼으로 수동 기록 | 오기입 방지를 위한 확인 단계 없음 (빠른 UX 우선) |
| F-08 | 운동 완료 화면 | 총 세트 수, 운동 시간, 간단 코멘트 입력 폼 표시 | 텍스트 입력 최소화, 이모지 선택으로 소감 기록 가능 |

3.3 사용자 계정 및 기록

| ID | 기능명 | 설명 | 수용 조건 |
| --- | --- | --- | --- |
| F-09 | 간편 로그인 | 구글, 카카오 로그인 |  |
| F-10 | 운동 이력 조회 | 월별 운동 일수, 총 세트 수 시각화 | 달력 형태, 색상으로 참여 여부 구분 |
| F-11 | 관리자 대시보드 | 시설 전체 이용자 운동 현황 조회 및 CSV 내보내기 | 이용자 이름·날짜·운동 종류·세트 수 표시 |

4. 비기능 요구사항

4.1 성능

- 카메라 피드 표시 지연: 100ms 이하 (실시간 미러 효과)

- 오버레이 이미지 로딩: 첫 접속 시 1초 이내, 이후 캐시 사용

- 페이지 전환 응답: 300ms 이내

4.2 접근성 (시니어 최적화)

- 모든 텍스트 최소 18pt (웹 기준 24px) 이상

- 버튼 터치 영역 최소 60×60px

- 색상 대비율 WCAG AA 기준 이상 (4.5:1)

- 화면 내 동시 선택지 최대 3개

- 운동 안내 음성 지원 (TTS, 한국어)

4.3 디바이스 호환성

- 지원 환경: Chrome 최신 버전 기준, 태블릿(10인치 이상) 1차 최적화

- 카메라 접근: 브라우저 미디어 API(getUserMedia) 사용

- B2B 환경: TV 모니터+웹캠 연결 크롬북 또는 스마트TV 브라우저

4.4 보안 및 개인정보

- 카메라 영상은 서버로 전송하지 않는다. 브라우저 내 로컬 처리만 수행.

- 사용자 식별 정보(이름·나이)는 기관 관리자만 등록·조회 가능

- 운동 기록 데이터는 Supabase Row Level Security(RLS)로 기관별 격리

5. UX 원칙

- 버튼 3개 이내 규칙: 한 화면에서 사용자가 선택할 수 있는 항목은 최대 3개

- 텍스트 최소화: 아이콘과 짧은 단어(2~4자) 조합으로 표현

- 오류 없는 흐름: 잘못 눌러도 쉽게 되돌아올 수 있는 뒤로가기 항상 표시

- 진행 상태 표시: 현재 몇 세트 중인지 항상 화면 상단에 표시

- 완료 보상: 운동 완료 시 시각적 축하 애니메이션(간단한 이모지 폭죽)

- 가이드라인 온보딩: 첫 사용 시 3단계 그림 설명 (카메라 위치 → 실루엣 맞추기 → 운동 시작)

6. 성공 지표 (Success Metrics)

| 지표 | 정의 | 목표 (Phase 1) | 측정 방법 |
| --- | --- | --- | --- |
| 세션 완주율 | 1세트(20분) 중도 포기 없이 완료한 비율 | 70% 이상 | 운동 완료 버튼 클릭 기록 |
| 시설 만족도 | PoC 기관 담당자 설문 만족도 | 5점 만점 4점 이상 | PoC 종료 후 설문 |
| 주 3회 이상 재방문율 | PoC 기간 중 주 3회 이상 사용한 이용자 비율 | 40% 이상 | 로그인 기록 |
| 온보딩 완료율 | 첫 접속 후 3단계 온보딩을 끝까지 진행한 비율 | 80% 이상 | 온보딩 단계별 이탈 로그 |

7. 개발 마일스톤

| 기간 | 단계 | 주요 산출물 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026.01~02 | 설계 & 환경 구성 | 기술정의서, 서비스아키텍처, 개발환경 세팅, 실루엣 가이드라인 디자인 시안 | 디자인 시안 승인 |
| 2026.03~04 | MVP 개발 | 카메라 오버레이 기능, 4종 운동 세션, 기관 관리자 대시보드 | 내부 테스트 통과 |
| 2026.05 | PoC 배포 | 복지관 2개소 배포, 사용자 80명 데이터 수집 | 만족도 4점↑ |
| 2026.06~08 | AI 도입 준비 | 포즈 추정 모델 검증, 시니어 데이터셋 구축, 스코어링 알고리즘 설계 | 모델 정확도 기준 충족 |
| 2026.09~12 | Phase 2 개발 | 자동 자세 분석, 근감소증 스코어링, 듀얼태스크 프로그램 | 앱스토어 출시 |

* 본 PRD는 Phase 1(MVP) 범위를 중심으로 작성되었습니다. Phase 2 이후 내용은 PoC 결과에 따라 상세화됩니다.